Plan de Pruebas - ADOSMI

Versión 1.0

Histórico de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/12/2025 | 1.0 | Plan de pruebas - ADOSMI | Todos los miembros del grupo. |

Índice

1.	Introducción	1

1.1	Objetivos	1

1.2	Ámbito	1

1.3	Referencias	1

2.	Elementos de prueba	1

3.	Características que se deben probar	1

4.	Características que no se van a probar	1

5.	Aproximación	1

5.1	Pruebas funcionales	1

5.2	Pruebas de carga	1

5.3	Pruebas de rendimiento	1

5.4	Pruebas de seguridad	1

6.	Criterios para decidir si pasa/falla un elemento	1

7.	Criterios de suspensión y reanudación	1

7.1	Suspensión	1

7.2	Reanudación	1

8.	Pruebas que se deben entregar	2

9.	Tareas de prueba	2

10.	Necesidades ambientales	2

10.1	Hardware	2

10.2	Software	2

10.3	Seguridad	2

10.4	Herramientas	2

10.5	Publicaciones	2

11.	Responsabilidades.	2

12.	Aprobación	2

Plan de Pruebas

# Introducción

## Este documento constituye el Plan de Pruebas de Software para el proyecto AppForSEII2526 de ADOSMI. Su propósito es describir el alcance, la aproximación, los recursos y la planificación de las actividades de prueba.

## Este plan identifica los elementos de software a probar, las características que se verificarán, las tareas de prueba a realizar, el personal responsable y los riesgos asociados. El objetivo final es asegurar que el sistema cumple con los requisitos funcionales y de calidad establecidos antes de su entrega final.

## Objetivos

El objetivo de este Plan de Pruebas es definir la estrategia, recursos y calendario necesarios para verificar la calidad del sistema AppForSEII2526. Se busca asegurar que los módulos funcionales (Gestión de Reseñas, Compra de Bonos, Autenticación, etc.) cumplen con los requisitos especificados y funcionan correctamente en el entorno de despliegue previsto.

## Ámbito

Las pruebas abarcarán la validación funcional de la aplicación web (Cliente Blazor) y su integración con la API REST y la base de datos. Se incluyen:

- Pruebas de Sistema (Funcionales E2E).

- Pruebas de Integración.

- Verificación de la interfaz de usuario (UI).

## Referencias

Repositorio AppForMovies.

# Elementos de prueba

# AppForSEII2526.Web.

AppForSEII2526.API.

# Características que se deben probar

# Funcionalidad: Verificación de las operaciones en los módulos de cada caso de uso.

# Navegación: Correcta navegación

# Validación de Datos: Comprobación de campos obligatorios, rangos numéricos y formatos de texto.

# Persistencia: Verificar que los datos guardados se mantienen tras reiniciar la sesión.

# Control de Acceso: Verificar que ciertas zonas (ej. "Auth Required") solo son accesibles con usuario logueado.

# Características que no se van a probar

Pruebas con numero elevado de usuarios simultáneos, compatibilidad con otros dispositivos o pagos reales.

# Aproximación

## Pruebas funcionales

Se realizarán las pruebas para validar los flujos principales de negocio, como la creación de reseñas y la compra de bonos, entre los demás casos de uso. Se verificará tanto el funcionamiento correcto del camino básico como la aparición de mensajes de error (flujos alternativos) ante datos inválidos, asegurando la persistencia en base de datos.

## Pruebas de carga

No se realizarán debido a que no tenemos esa carga de usuarios que puedan comprometer el sistema.

## Pruebas de rendimiento

Se comprueba que realmente la navegación del usuario es fácil, accesible y rápida.

## Pruebas de seguridad

Se comprobará que el acceso a zonas de la app web más restringidas requieran aportar información especial como podrían ser claves, ids o usuarios.

# Criterios para decidir si pasa/falla un elemento

Pasa si su comportamiento es el establecido en los documentos de los casos de uso que se nos facilitaron al comienzo del proyecto, fallará en caso contrario.

# Criterios de suspensión y reanudación

## Suspensión

Las pruebas se suspenderán en caso de que la aplicación no sea compilada sin errores por cualquier motivo, ya sea un error en la base de datos o cualquier error de navegación.

## Reanudación

Se reanudarán cuando estos errores se hayan corregido mediante tareas ‘bug’.

# Pruebas que se deben entregar

Este plan de pruebas, un documento de casos de prueba para cada caso de uso y el correspondiente código de nuestro repositorio.

# Tareas de prueba

Configuración del entorno de pruebas (BD y Servidor Web).

Diseño de casos de prueba (Escenarios).

Implementación de Page Objects (PO).

UIT.

Ejecución de las pruebas.

Reporte de errores y corrección.

# Necesidades ambientales

## Hardware

Ordenadores relativamente normales o estándar.

## Software

Windows, Visual Studio 2022, Microsoft Edge, SQL Server.

## Seguridad

Github (repositorios privados).

## Herramientas

Selenium.

## Publicaciones

Repo de control de versiones.

# Responsabilidades.

Las responsabilidades se dividieron de manera equitativa entre todos los miembros del equipo, con la excepción del scrum master, nuestro ‘líder’.

# Aprobación

La aprobación de las pruebas las hemos hecho a través de GitHub, un compañero siempre comprobaba los cambios que realizaba el otro miembro del equipo para asegurarnos de que no hubiera ningún error.